# Продукт 3 — дожим смет и реактивация базы (Доводчик)

План для Андрея · вт 29.09.2026 · редакция 2, после двух проверок.

Ваши слова 29.09: «Я думаю, потом, как планы будут готовы, можно запустить и третий. Я имею ввиду дожим сметы, реактивация старой базы» и «Запускай третий продукт — дожим смет и реактивация базы». Других решений по П3 нет: всё без цитаты — мои предложения. Исследования — в ISSLEDOVANIE.md.

## 1. Что это одной фразой

Поднимаем сметы, на которые клиенту бизнеса не ответили: письма от имени бизнеса на следующий день, на 3-й, 7-й и 14-й, ответ приходит владельцу, на звонок отвечает Вера. Вторым шагом пишем старым клиентам, которые давно не заказывали.

## 2. Как работает

Глазами клиента бизнеса (американец)

- 29.09 получил смету от Acme Remodeling из QuickBooks или PDF-файлом.

- 30.09 письмо на английском от имени бизнеса (предлагаю):

From: Acme Remodeling <acme-remodeling@followup.businessinteldna.com>

Hi Maria, just checking in on the estimate we sent on Sept 29. Any questions? Reply or call (310) 555-0142. Already decided? Please ignore this.

Acme Remodeling · 123 Main St, Los Angeles, CA · Marketing email: you requested an estimate from us. Unsubscribe

- Дальше на 3-й, 7-й и 14-й день («Still thinking about your kitchen project?»). «Смета закрывается» и скидки — только если их назвал владелец.

- Ответил, отписался, позвонил или записался у Веры — писем больше нет.

Глазами владельца (всё по-русски)

- Разово одобряет три письма и письменно подтверждает: в файле только те, кто сам запросил смету или покупал. Строки без даты сметы или покупки не берём.

- Сметы к нам: из QuickBooks — скрытая копия, настроенная разово (Settings → Sales → Messages), и фильтр Gmail с письмами Intuit о принятой смете; из почты с PDF — скрытая копия на каждую смету; из Jobber — выгрузка раз в неделю.

- Вечером накануне писем: «Завтра пишем: Maria (смета 29.09)» и кнопка «Уже принял» (через страницу подтверждения, от сканеров ссылок).

- Ответ человека приходит и ему, и нам: по нашему экземпляру цепочка встаёт.

- Раз в неделю сводка: кому пишем, кто ответил, кто отписался; у телефонов подсказка из раздела 8.

Реактивация (п. 6.11). Письмо и напоминание по покупкам не старше 18 месяцев. К архивной смете и к прошлому клиенту — разные тексты.

## 3. Как продаём

Говорим владельцу (предлагаю): «Сметы, на которые вам не ответили, поднимаем сами: письма от вашего имени, ответ приходит вам, на звонок отвечает Вера». Уверенно можно: «каждой смете, которую вы передали, уходят напоминания, пока человек не ответит». Цифр не называем.

Связка. Вера берёт трубку, П1 отвечает на заявку, П3 догоняет замолчавших после цены, П2 просит отзыв. На сайте в блоке «Пятеро» это Доводчик: «Спросил цену и пропал… ДОВОДЧИК не даёт этому заглохнуть». Фразу оттуда «вам остаётся нажать „отправить“» потом поправлю.

С кем сравнят. Напоминания по смете есть во всех отраслевых CRM и отдельно стоят $9 в месяц, поэтому одни напоминания не продаём. Работаем, где CRM не дожимает: QuickBooks по сметам не напоминает, только по счетам. Только письма: без звонков роботом и без SMS.

Кому и где звучит — пп. 6.9 и 6.11. Спрос проверяем до сборки (п. 6.3).

## 4. Что уже есть (по файлам 29.09)

Из отзывов и П1 берём отправку, отписку, окно 9:00–19:00, потолки, выключатель, журнал и паспорт с ценами.

Новое сейчас: ответы на два адреса; остановка по звонку или записи у Веры (читаем её данные; понадобится правка Веры — спрошу отдельно); отскоки и жалобы: сигнал Resend, запрет адреса, стоп-кран (в отзывах их пока не ловят); «Завтра пишем»; сводка.

Когда 2 владельца назовут свою систему: разбор выгрузок Jobber, QuickBooks и Excel по образцам из справок (пробных аккаунтов не завожу); приём скрытых копий с проверкой «это смета?».

Общая отписка с отзывами — правка живого П2, отдельным окном перед первым клиентом с обоими.

Клиентов у Веры ноль, пилотного владельца нет.

## 5. План по дням

Сборка П3 с 05.10: до этого днём довожу П1 (готов 01.10) и П2 (выкладка 02.10), они первые. Спрос проверяем с 30.09. Ответы на пп. 6.5–6.10 — до пт 02.10.

| Дата | Что | Кто |
| --- | --- | --- |
| ср 30.09 | До 15:00 ответы на пп. 6.1–6.3, днём заход с отзывами: ~25 минут вместо ~20 | вы |
| ср 30.09, после 19:00 | Окно 1 (П1 и записи отзывов): плюс 4 записи followup. Запасное — пн 05.10 | я, по «да» |
| 30.09 – 07.10 | Письма владельцам (п. 6.3) | я |
| чт 01.10 | До 12:00 правка политики в пакете П1, до 15:00 ваша вычитка, выкладка в окне 2 | я, вы |
| пн 05.10 – ср 07.10 | Сборка, обкатка на наш адрес, проверки п. 9 и независимая | я |
| чт 08.10, вечер | Окно: сайт П3 выключенным | я, по «да» |
| пт 09.10 – пт 23.10 | Прогон на себе (п. 6.6). Маша в отъезде 12–22.10 | вы + я |
| пт 16.10 | Решения п. 6.11, к ним цены SES, проверки адресов и реактивации | вы |
| пн 19.10 – ср 21.10 | Приём смет из систем, если «да» | я |
| пн 26.10 – ср 28.10 | Реактивация, если выбран путь. Включаю у клиента, когда дожим отработал без ручных правок | я |

Понадобятся правки П1 — окно П3 уходит на 09.10 или 12.10, прогон — днём позже.

## 6. Что нужно от Андрея

До ср 30.09, 15:00

- Деньги, да/нет: отдельный аккаунт Resend Pro, $20 в месяц (предлагаю). Третий бесплатный аккаунт одной компании нарушает правила Resend от 27.08.2026 (нельзя заводить аккаунты «with the aim of circumventing any quotas or limits»): закрыть могут все, вместе с Верой. Pro квоту не обходит. «Нет» — бесплатный завожу только после письменного «да» поддержки Resend. Про аккаунт отзывов на support@ спрошу её в любом случае.

- Да/нет: 4 записи `followup.businessinteldna.com` в окно 1 вместе с тремя записями отзывов: одна правка домена, одна сверка. Нынешние не трогаю, откат — удалить новые. Нет «да» или аккаунта — окно пн 05.10.

- Да/нет: письма владельцам. Есть знакомые владельцы у вас или Маши? Если нет, пишу 10 владельцам в NY и LA: три вопроса (главный — уходят ли сметы мимо CRM) и бесплатный пилот П3 на 4 недели, без Веры. Вручную из support@ (Gmail): через Resend холодные письма запрещены. Адреса — из открытых источников, где владелец говорит сам. Цель к 07.10 — 5 ответов. Звонить не буду.

До чт 01.10, 15:00

- Вычитать правку политики (пришлю до 12:00). В п. 6 сводки и в разделе прав («только по вашей просьбе») добавляю: «если вы оставили почту и не записались, можем напомнить до трёх раз; отписка в каждом письме». То же в подписи под формой. Строка сама ничего не включает; заявки до новой политики в прогон не берём.

До пт 02.10

- Да/нет: дожим — во втором этапе Веры (+$1 500, дальше $399), где Доводчик (предлагаю). Ваше решение 16.09: «Доводчик отдельно — нет». На доске 25.09 с ваших ответов: «дожим в переписке — часть второго этапа». Настройка у клиента ~3 часа сверх ~10 на первый этап. «Нет» — первый этап без доплаты, запас в минусе (раздел 7).

- Да/нет: прогон на себе 09.10–23.10. Заявки П1 без записи получают напоминания на 1-й, 3-й и 7-й день. Руками их больше не догоняете, отвечаете только ответившим. Вечером ~5 минут в support@, со сверкой П1: в письме «Завтра пишем» жмёте «Записался» у тех, кто есть в Calendly (calendly.com → Scheduled events). Проверим механику, не отклик.

- Да/нет: новый ответ на возражение про доступ: «В ваши системы не подключаемся. Берём только то, что вы сами пересылаете для писем от вашего имени, храним 90 дней, удаляем по просьбе». Нынешнее «доступ к… базе клиента не нужен и не запрашиваем» с выгрузкой смет станет неправдой. Строки в политике владельца и в нашей. Выгрузки только на сервере, не в Drive.

- Да/нет: стоматологию и медспа в П3 не берём. Дожим плана лечения — письмо про лечение, а в записи ваших ответов 25.09: «Вера про лечение ни слова». Калифорнийский закон о медданных (CMIA) не сверен. Вера и отзывы для стоматологий — как решено.

- Да/нет: первая волна — ремонт и кровля (ваша ниша 25.09) плюс переезды (новая ниша: бронь в среднем через 2,5 дня, поэтому письма на 1-й и 2-й день). HVAC и сантехника — если сметы идут мимо CRM, автосервисы — если это покажут письма владельцам.

- Да/нет: окно чт 08.10, сайт П3 выключенным. Откат — удалить сайт.

Позже

- Пт 16.10 решаете:

говорим ли о П3 при продаже Веры и ставим ли на сайт. Меньше трёх ответов владельцев или у всех дожимает CRM — предлагаю не продавать и у клиентов не включать;

строим ли приём смет из систем (если 2 владельца назвали свою);

путь реактивации: (а) только с отметкой согласия на рассылку, но у PDF, Excel и Gmail её нет, у QuickBooks, похоже, тоже (проверю); (б) Amazon SES на отдельном домене, но AWS тоже запрещает рассылку без запроса, спрашивает, откуда адреса, и сам зовёт такие кампании «highly risky»; (в) владелец шлёт из своей почты по нашим текстам; (г) откладываем;

цену реактивации. Рыночной не нашли: шаблоны GoHighLevel $97–997, есть оплата за встречу (LeadsNow). Партнёру 20% (ваше правило 27.09).

- У первого клиента и пилотного владельца включаю только по вашему слову.

Действие — ср 30.09 днём, с заходом отзывов, ~5 минут. Напишу за час.

- Если в п. 1 «да»: resend.com/signup → hello@businessinteldna.com (письмо придёт в support@) и пароль → ссылка из письма → resend.com/settings/billing → Pro $20, карта → resend.com/api-keys → Create API Key → dozhim → Full access. Ключ вставьте в строку, которую я открою в Терминале (ляжет в ~/.bidna-dozhim.env, вне Drive). Справка: resend.com/docs/create-an-api-key.

Решу сам (ваше правило 28.09: «…без моего участия. Только подтверждение по деньгам нужно будет»): дни и тексты писем; стоп-кран в штуках: 2 отскока за сутки или 1 жалоба — пауза, проценты — от 200 отправок.

## 7. Деньги

Сверху П3 денег не приносит: это довод продать второй этап Веры. Отдельные деньги может дать только реактивация, цену предложу к 16.10.

Resend: $20 в месяц на всех клиентов или $0 (п. 6.1), входящие ответы в той же квоте.

Claude, Google, выгрузки: $0. Для Jobber Core выгрузка не проверена.

Проверка старых адресов и SES — назову до 16.10.

Наша работа: 3 дня; +3 на приём из систем; +3 на реактивацию; ~3 часа настройки на клиента.

Остаётся нам с $399 второго этапа при полном расходе ~$15–30 (вычитаем минуты ~$141, Доводчик $15–30, два часа правок $200, прочее ~$12). Пока клиент один, из них же $20 Resend. В первом этапе ($199) с часом правок — минус ~$10.

Звонки после писем идут в минуты Веры: сверх пакета клиент платит $0,25 за минуту.

Владелец сверху платит $0 и ничего не покупает. Действий: разово ~10 минут; при PDF из почты — скрытая копия на каждую смету; «Уже принял» — по вечерним письмам.

## 8. Ограничения и чего не обещаем

Цифр и закрытия не обещаем: цифры отклика на рынке — данные продавцов. Доводим до ответа, звонка или записи.

Только письма. SMS — ваше решение 25.09: «Пока не надо. Пока сами пройдём этот путь, там будет видно». Исходящих звонков ИИ-голосом не делаем никогда. В сводке у телефонов: «Звоните сами, на свою ответственность: без сверки с реестром "не звонить" — только купившим за 18 месяцев или запросившим за 3». Телефоны не ответивших на реактивацию не выводим.

Отвечаем и мы: по CAN-SPAM до $53 088 за письмо, в Калифорнии частный иск $1 000 за письмо, идёт волна исков. В каждом письме пометка рекламы (формулировку сверю), адрес бизнеса, «вы получили это, потому что…», отписка в один клик. Тема правдивая, подпись — название бизнеса.

Ни купленных, ни собранных баз. Долги не дожимаем (FDCPA). Журнал 90 дней, отписки бессрочно. Реактивация через аккаунт Веры — никогда.

Письма с нашего поддомена могут попадать в спам.

## 9. Как проверим, что работает

До выкладки, 05–07.10, письма на наш адрес:

заявка без записи → накануне «Завтра пишем», письма на 1-й, 3-й и 7-й день, с 9:00 до 19:00 по времени бизнеса;

«Ответить» в Gmail, Outlook и iPhone Mail идёт на оба адреса. Если нет — ответы идут через нас;

ответ, отписка, «Уже принял», звонок или запись у Веры → писем больше нет;

отскок на 1-й день → писем 3-го и 7-го нет; 2 отскока или 1 жалоба за сутки → пауза;

повтор без дублей; выключатель и потолки срабатывают.

Окно 08.10. В журнале планировщик записал «не шлём: выключено». Вера, П1 и П2 работают как раньше.

На себе. Не больше трёх напоминаний на заявку, после ответа ни одного.

У первого клиента, две недели. Каждая переданная смета получила свои письма и ни одного лишнего, ответы дошли, сводка пришла. Только после этого реактивация.

Работает — значит, всё идёт само, без ручных правок.